山东财经大学东方学院1、2、3号学生公寓公共卫生间管道改造工程竞争性谈判文件

| 工程名称 | 山东财经大学东方学院1、2、3号学生公寓公共卫生间管道改造工程招标文件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标形式 | 竞争性谈判 |  |  |
| 招标单位 | 山东财经大学东方学院 |  |  |
| 招标内容 | 1、2、3号学生公寓公共卫生间管道改造及部分零星工程 |  |  |
| 承包方式 | 包工包料 |  |  |
| 结算形式 | 工程竣工后工程量据实结算。 |  |  |
| 工程量 | 见工程量清单 |  |  |
| 投标报价 | 各投标单位实地考察后结合自身实际确定投标报价，投标报价包括所发生的材料费、人工费、机械费、成品保护人工费、垃圾清理环境保护费、税费等一切可能发生的费用。 |  |  |
| 报名时间 | 2017年7月27日9时00分至16时30分 | 地点 | 山东财经大学东方学院资产管理科 |
| 施工工期 | 20日历天 | 投标文件份数 | 壹正叁副 |
| 投标保证金 | 2000元。未中标者在招标后退还。中标单位工程结束未违约的情况下如数退还（无息）。 | 质保期 | 两年 |
| 送标截止时间 | 2017年7月28日9时00分至9是30分 | 投标书送达地点 | 山东财经大学东方学院资产管理科 |
| 开标时间 | 2017年7月28日9时30分 | 开标地点 | 山东财经大学东方学院项目部办公室 |
| 现场勘查时间 | 2017年7月27日9时00分至11时00分 | 地点 | 山东财经大学东方学院资产管理科 |
| 联系人 | 初老师、姬老师 | 联系电话 | 0538—8369577 |

一、施工要求：

一、1#、2#、3#学生公寓1至6层公共卫生间，原镀锌管道拆除，原给水管道楼板处留作套管，改为PPR管道铺设。

二、1#、2#、3#学生公寓1至6层公共卫生间，原蹲便器延时阀冲洗管拆除，改装塑制低位水箱。

三、1#、2#、3#学生公寓1至6层公共卫生间，原镀锌暖气立管拆除更换。

四、室外给水主阀门更换加装水表，水表阀门井加大重建，水表井约计34套，阀门井约计20座。

五、三号公寓一、二层蹲便器拆除后做防水处理，坤元楼三层卫生间蹲便器拆除做防水处理，更换低位水箱。

六、卫生间原有吊顶拆除，卫生间天棚、洗漱间墙面及天棚打磨、修补后粉刷乳胶漆。

注：阀门、低位水箱部分甲方供材。

二、投标文件

2.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）施工组织设计；

2.2投标报价

（1）投标人应按 “工程量清单”的要求填写相应表格。

（2）本项目清单采用全费用固定综合单价报价方式。

除非合同中另有规定，投标人所填报的综合单价应包括但不限于为完成该项目所需的人工费、材料费、机械使用费、运输费、安装费、管理费、保险费、工程检验试验费、采购保管费、构件及材料的测试费、鉴定费、施工机械进出场费、措施费、风险费、保险费、利润、税金、政策性文件规定费用等所有费用，并包含各项费用和价格的涨价因素等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。合同执行间所有价格变动的风险均由乙方承担，甲方不需再向乙方支付任何其他费用。

（3）除非招标人对采购文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

（4） 除非合同中另有规定，投标人在报价中具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、规费、税金、开办费、技术措施费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

三、评标办法：

3.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

3.2评审标准

|  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价评分标准 | 70 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分70分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70%×100 |
| 主材样品 | 20 | 磋商小组将根据各施工单位提报的材料质量、品牌及其他单项报价的平衡性、合理性，审查报价质量，且提报的工程量清单报价格式完整正确，无缺项、错项。酌情打分，得0-20分。 |
| 施工方案与技术措施 | 10 | - 施工组织设计、施工方案是否完整、科学、先进，在1-4分范围内进行评分。 - 施工方法是否先进合理，各项措施是否切实可行，在1-3分范围内评分。 - 施工质量目标明确，保证措施针对性强，有具体的实施措施，按措施是否得力、是否切合实际，在1-3分范围内进行评分。 |

四、付款方式、竣工验收

1、付款方式：工程竣工验收合格后付至合同总额的60%，审计定案后，甲方支付乙方合同总额的90%。余10%作为质保金，质量保证金在质保期满后无质量问题一次性无息退还，本项目质保期为自验收合格之日起二年。

2、工程验收：工程全部施工完毕，由中标方提出验收申请，经学校相关部门组织验收小组进行竣工验收。

3、 质保期：自工程竣工验收合格之日起满二年。质保期内出现质量问题，接到甲方通知后 24小时内，免费维修达到正常使用要求。

五、注意事项：

1. 具有较强实力及良好诚信的施工单位参与竞标。

2．为保证工程能在规定时间内竣工，投标单位在报名时需缴纳工期保证金2000元（现金）。

3．施工单位要加强过程管理，注意施工过程中人员和财物的安全管理、保护，注意走廊、过道、楼梯瓷砖墙裙、扶手、地面的遮盖，物品搬挪、遮盖保护，严防物品失窃、污损，严防发生人员安全事故。发生事故由施工方负责。

工程开工前、工程结束后由甲乙双方以物品清单进行校验，保证物品数量、质量和环境卫生。

施工结束后，施工单位必须做到工完料清，室内外打扫整洁，并将垃圾清运到指定地点。

结束时校验发现物品失窃、损坏，则双倍罚款，发现瓷砖墙裙、扶手、地面环境污染，除了立即整改处理外，另罚人民币2000元。

4.报名时需带公司资质原件及复印件、法人委托书、项目经理证书原件和复印件。

5.开标时需带公司资质原件。

六、工程量清单：

| 室内钢管拆除 | DN50 | 169 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN40 | 540 |  |  |
|  | DN25 | 200 |  |  |
| 更换水箱 |  |  | 120套 |  |
| 拆除蹲便器 |  |  | 15套 | 做防水处理约200米 |
| 室外阀门井 | 拆除法兰阀门DN65 |  | 34个 |  |
|  | 新装法兰阀门DN65 |  | 34个 |  |
|  | 新装水表DN65 |  | 34块 |  |
|  | 拆除原阀门井 |  | 17座 |  |
|  | 新建阀门井 |  | 17座 |  |
| 新装PPR管道 | DE20 | 60 |  |  |
|  | DE32 | 180 |  |  |
|  | DE40 | 150 |  |  |
|  | DE25 | 200 |  |  |

七、报价说明：

# 附件一：报价函

报   价   函

山东财经大学东方学院：

经研究，我方决定参加贵校                的竞争性磋商项目。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本三份。

2、如果我方的报价文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件中的承诺按期、保质、保量完成施工任务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有择优选择成交供应商的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方同意按磋商文件规定交纳报价保证金、遵守贵校有关竞争性磋商的各项规定。

6、我方的报价文件自公开报价之日起有效期为90日历日。

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日0

# 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

山东财经大学东方学院：

我本授权委托书声明：我          （姓名）系              （供应商名称）法定代表人,授权我公司                 （姓名、职务或职称）为我单位本次报价授权代理人，全权处理此次        （           ）竞争性磋商活动的一切事宜。我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

年    月    日

# 附件三：报价一览表

报价一览表

项目名称：

单位：人民币（元）

| 工程报价（元） | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |
| 质量标准 |  |  |
| 承诺工期 | 共 个日历日 |  |
| 保修期 |  |  |
| 对竞争行磋商文件的认同程度 |  |  |
| 供应商现场确认签字 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年    月   日

# 附件四：主要材料价格表

主要材料价格表

工程名称：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格、型号、 材质、等级 | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此表可按格式扩展。

年   月   日

附：

1、山东财经大学东方学院公共卫生间管道改造工程CAD图（自行下载）