山东财经大学东方学院
招标文件
项目名称：消防水泵增压供水系统

改造工程
山东财经大学东方学院
二0一四年一月
目  录
第一章  招标公告
第二章  投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表
二、投标须知
1、 总则
2、 投标书的编制
3、 投标书的递交
4、 开标和评标
5、 评标原则
6、 中标通知
7、 签订合同
第三章  招标项目的内容及相关要求
第四章  安全施工
第一章  招标公告
山东财经大学东方学院拟改造消防水泵增压系统，采用竞争性谈判方式。欢迎必须具备独立法人资格，投标人需具有消防施工资质，有同类工程业绩，无不良业绩记录，按照招标文件的内容及要求前来投标。为做好本次招标工作，现将有关事宜明确如下：
1、招标单位名称：山东财经大学东方学院　

2、招标单位地址：山东省泰安市高新区文化区

3、招标内容及要求：见第三部分 

4、招标范围：本次招标为消防水泵增压系统施工图纸设计范围内的消防所有内容，含设备的采购、安装、调试等（具体内容详见图纸）。
5、质量要求：达到国家消防部门验收合格标准，并保证一次性通过消防部门的验收。

6、投标人资格要求：（1）投标人须具备消防施工资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；市外企业须提供《市外建设类企业进泰备案证》。
（2）本次招标不接受联合体投标。
7、有意参加本次招标的投标申请人，请于2014 年1月13日至2014年1月19日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30（节假日不休息），到山东财经大学东方学院资产管理科（地址：泰安高新区文化区）持下列证件：营业执照（副本）、资质证书（副本）、税务登记证、安全生产许可证、法人授权委托书、外地企业还需提供《市外建设类企业进泰备案证》等有关证件的原件及加盖单位公章的复印件一套报名，逾期不候。
8、联系方式：

联 系 人：王老师、初老师、姬老师

联系电话：0538-8369577  、13854819079
第二章  投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表
	项号
	内  容
	说明与要求

	1
	工程名称
	山东财经大学东方学院消防水泵增压供水系统改造施工                                  

	2
	建设地点
	山东财经大学东方学院院内。

	3
	工程概况


	本次招标内容为改造消防水泵增压供水系统（包括消防泵房弱电等）及消防报警联动系统，消防泵双电源改造。

	4
	招标范围
	图纸范围内全部

	5
	承包方式
	包工包料

	6
	工期要求
	施工总工期：15日历天，2014年2月13日进场，2014年2月28日前竣工并通过消防部门的验收。具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。

	7
	质量标准
	工程质量要求符合《建筑设计防火规范》、《火灾报警系统施工验收规范》、《自动消火栓系统施工验收规范》、《建筑消防设施检测规程》验收合格标准，确保一次性通过消防部门的验收。

	8
	资金来源
	自筹资金。

	9
	投标人资质

等级要求
	投标人须具备消防施工资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；市外企业须提供《市外建设类企业进泰备案证》。

	10
	资格审查方式
	采用资格后审方式

	11
	工程报价方式
	采用工程量清单报价、固定总价方式

	12
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	13
	保证金
	为人民币壹万元。以现金形式缴纳。

	14
	招标文件发放

、踏勘现场

及答疑会
	招标文件发放：2014年1月13日起

发放地点：山东财经大学东方学院资产管理科。
勘察现场：2014年1月20日上午9点整统一组织勘查，费用自理，过期不予勘查。
投标答疑：投标人若对招标文件有任何疑问，必须于2014年1月21日 14：00时以前以书面形式将疑问送至资产管理科，答复内容做为招标文件的组成部分（逾期不送达视为无问题）。

	15
	投标人的

替代方案
	无

	16
	投标文件

的份数
	投标文件1正6副

	17
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：山东财经大学东方学院资产管理科
地  点：泰安高新区文化区3#路与9#路交汇处。
时  间：2014年1月23日 17时00分

	18
	开标
	地点：山东财经大学东方学院坤元楼二楼会议室。
时间：2014年1月24日9时

	19
	评标方法

及标准
	同等条件下低价中标

	20
	付款方式
	本工程无预付款，货物抵达山东财经大学东方学院，安装调试完毕、人员培训完成、验收合格后7天内支付货款的95%，余款5%作为质保金一年后20天内一次结清（无息），质保期按照国家标准，质保期满无质量问题且全面履行合同。

	21
	联系方式
	王为国、初阳、姬常山    联系电话：8369577  13854819079  13884768001


2、 投标须知

（一）总则
1、适用范围 

本招标文件中所叙述的内容仅限于本次改造消防水泵增压供水系统。
2、要求

（1）投标人必须具有消防施工资质的独立承担法律责任的自然人、法人或其他组织，在中华人民共和国境内注册且注册资金不低于200万人民币，外地企业具有入泰备案表，具有完善的售后服务和良好的信誉，无不良经营行为。

（2）投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关的中国法律法规。
（3）投标方必须按照招标文件的要求编写投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性、准确性，否则谢绝其投标。

（4）无论投标过程的方法和结果如何，投标人自行承担投标过程发生的一切费用。
二、投标书的编制
1、投标方编制投标文件时，投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。包括投标函部分、商务部分、技术部分和资格审查申请书四部分组成。提交招标文件要求提供的相关文件，否则投标无效。投标文件要字迹清楚、内容齐全、表达准确，不能出现涂改、增删记录情况。
2、投标文件正本和副本均用A4幅面的纸张打印，共计7份（1份正本6份副本），并在每一份投标文件上注明“正本”或“副本”字样。

３、投标文件正本和副本必须有法定代表人或其授权人签字，并在投标文件上加盖投标单位公章。投标文件必须同装或分装在档案袋内，密封后加盖单位公章和法人代表印章，并在封面上注明项目名称、投标人单位名称、联系电话等。
４、投标文件中必须附有营业执照、资质证书、税务登记证、安全生产许可证、法人授权委托书、所投消防设施厂家授权、市外企业还需提供《市外建设类企业进泰备案证》等证件的复印件各一份。以上证件必须加盖单位公章。
3、 投标文件的递交
１、投标方必须在规定时间内，将投标文件送达山东财经大学东方学院资产管理科，同时预交10000元的投标保证金（现金形式缴纳），逾期投标者将不予受理。
２、有下列情况之一者，其投标文件无效（即废标）。
（1）投标文件未按规定密封；

（2）投标文件未加盖单位公章和无法定代表人印章；

（3）投标文件不具备需方资格要求；

（4）投标文件逾期送达；

（5）投标方法定代表人或指定代表（以法定代表人授权为准）未参加开标会议，或虽参加会议但无证件或授权书；

（6）投标书内容不全、字迹模糊、难以辨认；

（7）所需提供证件不全。

3、招、投标人皆有权依照《中华人民共和国招标投标法》和相关的法律、法规维护各自的权益。因弄虚作假给对方造成损失的，必须承担法律责任。

4、 开标与评标
１、投标人于2014年 1月24日上午9时整到山东财经大学东方学院坤元楼二楼会议室参加招标会议。

2、开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

3、开标时，由招标人的监督人当场检查投标文件的密封情况，并当场宣布检查结果。

4、招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由有关方面的专家以及招标人、用户代表等组成。评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评审并考察确定候选人。
5、开标后招标方可随时请投标方对投标文件进行澄清解答，解答时不得对投标文件中实质性内容进行修改，重要澄清答复应有书面材料。
5、 评标原则及标准
公平、公正、科学、择优、效益是本次评优的基本原则。在同等条件下低价中标。评标人将严格保守投标人的商业秘密。
六、中标通知
1、评标结束后，投标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即产生法律效力。

2、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。在10天内无息退还投标保证金。

七、签订合同
1、中标人应按中标通知书规定的时间、地点及其他要求，与招标人签订中标经济合同。

2、合同价格为安装调试完毕、验收合格后交付使用的最终价格，货物运输及施工人员的差旅等费用由中标人承担；

3、付款方式  本项目签订合同时无预付款，货物抵达山东财经大学东方学院，安装调试完毕、人员培训完成、验收合格后7天内支付货款的95%，余款5%作为质保金一年后20天内一次结清（无息），质保期按照国家标准，质保期满无质量问题且全面履行合同。 

4、交货时间为验收合格交付使用时间。

在合同签订后10天内交货。

第三章  招标项目的内容及相关要求
本次招标内容为改造消防水泵增压供水系统（包括消防泵房弱电等）及消防报警联动系统，消防泵双电源改造。实现泵房与消防主机联动功能，达到消防验收要求。
图纸单独后附。

要求：

1、所有项目以施工图纸为准，根据现场实际勘查情况作出施工方案。逾期未到现场者，所投投标文件无效。
2验收标准：达到国家消防部门验收合格标准，并保证一次性通过消防部门的验收。
                             第四章   安全施工
1、安全施工与检查

（1） 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

（2） 发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

2、安全防护

（1） 承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

（2） 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

3、事故处理

（1）发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（2）发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。


8

